# PLAN DE GESTION DE PROJET – PGI TECHDISTRIB
# 1. Présentation générale du projet
Nom du projet : PGI TechDistrib
Nature : Développement d’un progiciel intégré (ERP) interne
Objectif : Centraliser les ventes, achats et gestion du stock
Durée estimée : 3 semaines
Équipe projet :
- Développeur 1 (Bouchera) : gestion commerciale, commandes, clients, factures
- Développeur 2 (Fatema) : achats fournisseurs, réceptions, stock, RH
# 2. Objectifs du projet
## Objectifs fonctionnels
- Centraliser toutes les données dans une base MySQL unique
- Automatiser le traitement des commandes clients
- Automatiser la gestion des stocks
- Faciliter les réapprovisionnements fournisseurs
- Produire des factures PDF
- Assurer la cohérence entre ventes et achats
## Objectifs techniques
- Développer en PHP/MySQL sous AMPPS
- Utiliser FPDF pour les documents
- Construire une base SQL cohérente
- Interface unique avec navigation commune
- Code maintenable et modulaire
# 3. Livrables attendus
## Partie A — Gestion commerciale
- CRUD Clients
- CRUD Produits
- CRUD Commandes
- Calcul total automatique
- Annulation ligne commande
- Facture PDF
- Historique client
- Interface de gestion
## Partie B — Achats / Logistique
- CRUD Fournisseurs
- CRUD Commandes d’achat
- Réception d’achats
- Mise à jour du stock
- Gestion du seuil d’alerte
- Alerte stock bas
- Suivi des réapprovisionnements
- RH
## Livrables finaux
- PGI fonctionnel
- Base de données complète
- Diagrammes UML (classe, séquence, activité, déploiement)
- SFD + SFG
- Rapport de faisabilité
- Plan de gestion de projet (ce document)
- Plan de test
- Cahier des charges
# 4. Découpage du projet
## 4.1 Analyse
1. Analyse des besoins
2. Analyse des flux d'information
3. Étude des acteurs et des services
4. Recensement des fonctionnalités
## 4.2 Conception
1. Base de données
2. Diagrammes UML
3. Architecture du système
4. Interfaces
## 4.3 Développement partie A
1. Gestion clients
2. Gestion produits
3. Gestion commandes clients
4. Calcul total + stock
5. Facture PDF
6. Fiche client PDF
## 4.4 Développement partie B
1. Gestion fournisseurs
2. Gestion commandes d’achat
3. Réception produits
4. Mise à jour stock
5. Alerte stock bas
6. RH
## 4.5 Intégration
1. Organisation des dossiers
2. Navigation globale (header/menu)
3. Tests croisés des deux modules
4. Correction des incohérences
## 4.6 Tests
1. Tests unitaires PHP
2. Tests fonctionnels (scénarios)
3. Tests de performance (réponse serveur)
# 5. Gestion des risques
Risque	Probabilité	Gravité	Solution
Mauvaise communication entre les deux développeurs	Moyen	Élevé	Réunion de suivi hebdomadaire
Problèmes de cohérence dans la base SQL	Moyen	Élevé	MCD commun + versionnement
Retard de développement	Moyen	Moyen	Découpage clair et tâches individuelles
Problème technique AMPPS	Faible	Moyen	Sauvegarde régulière + export SQL
Erreurs PHP	Moyen	Moyen	Tests unitaires et logs

# 7. Organisation de l’équipe
## Bouchera :
- Gestion commerciale
- Commandes client
- Facturation
- PDF
- Clients
## Fatema :
- Fournisseurs
- Commandes d’achat
- Gestion du stock
- Réapprovisionnement
- Alertes
➡ Une zone de partage : produits + stock
Les deux modules y accèdent en commun.
# 8. Méthode de communication
- WhatsApp (messagerie)
- Google Drive (partage de fichiers)
- Réunion de suivi : 1-2 fois / semaine
# 9. Conclusion
Le projet PGI TechDistrib est pleinement faisable, bien découpé, et la répartition entre les deux membres assure une progression efficace.
Le plan de gestion de projet garantit une bonne organisation, un suivi clair et un développement structuré.